

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019 № 1535

г. Кирово-Чепецк

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 01.07.2019 № 873 «О разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами». Прилагается.
2. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Колегова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного обслуживания» города Кирово-Чепецка (Карманов Т.В.) обеспечить размещение на сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город

Кирово-Чепецк» Кировской области Копосова Д.В.

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Глава администрации муниципального образования

«Город Кирово-Чепецк»

Кировской области М.А. Шинкарёв

Бабурина Лариса Юрьевна, 8(83361) 4-64-53

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2019 № 1535

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение комфортным жильём и коммунальными услугами»**

г. Кирово-Чепецк

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение комфортным жильём и коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – управление ЖКХ) |
| Соисполнители программы | – |
| Участники программы | Управление архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – управление архитектуры, строительства и землеустройства)  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – отдел по культуре, спорту и делам молодежи)  Управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – управление муниципальным имуществом)  Отдел опеки и попечительства департамента образования администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – отдел опеки и попечительства)  Сектор муниципальных закупок администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – сектор муниципальных закупок)  Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Город Кирово–Чепецк» Кировской области (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности)  Отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с правоохранительными органами)  Муниципальное казенное учреждение «Техцентр» города Кирово-Чепецка (далее – МКУ «Техцентр») |
| Наименование подпрограмм | – |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование конкурентной среды, модернизация коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | обеспечение населения качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства  обеспечение населения доступным и комфортным жильем |
| Показатели программы | аварийность объектов коммунальной инфраструктуры от  общего количества объектов коммунальной инфраструктуры доля заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, и обеспеченных по договорам найма  доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги  доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению  доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2030 годы в т. ч.   1. этап – 2020 год; 2. этап – 2021 – 2025 годы; 3. этап – 2026 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения программы – 107441,3 тыс. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 74268,0 тыс. руб.; областной бюджет – 22918,1 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 10255,2 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2020 год– 10402,5 тыс. руб., в т.ч.:  областной бюджет – 9553,8 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 848,7 тыс. руб.  2021 год – 7393,1 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 6302,6 тыс. руб.  бюджет муниципального образования– 1090,5 тыс. руб. 2022 год – 7056,0 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 6314,7 тыс. руб. бюджет муниципального образования – 741,3 тыс. руб.  2023 – 2025 годы - 82589,7 тыс. руб., в т.ч.: |
|  | федеральный бюджет – 74268,0 тыс. руб.; областной бюджет – 747,0 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 7574,7 тыс. руб. 2026 – 2030 годы – планирование бюджетных ассигнований будет осуществляться в соответствии с муниципальным правовым актом, регулирующим порядок составления проекта бюджета муниципального образования и с актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ за предыдущий год, а также привлечения средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | снижение аварийности объектов коммунальной инфраструктуры от общего количества объектов  коммунальной инфраструктуры  увеличение доли заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, и обеспеченных по договорам найма  доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги  доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению  доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |

Приоритеты муниципальной политики

в сфере обеспечения комфортным жильём и коммунальными услугами, цели,

задачи, показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации программы

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан – один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Кировской области, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения жителей города доступным и комфортным жильем, качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства, определенны в стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года и направлены на обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей, на повышение уровня жизни населения, качества коммунальных услуг и создание благоприятных условий проживания граждан.

К документам, формирующим правовую основу программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Конституция Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»;

Закон Кировской области от 04.12.2012 года № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

Закон Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, гражданам, имеющих трёх и более детей»;

Постановление Правительства Кировской области от 20.10.2015 № 66/691

«О реализации статей 22.1, 22.2 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

Генеральный план городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденный решением Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 28.07.2010 № 9/70;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года, утвержденная решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.04.2018 № 5/22; план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 08.07.2019 № 899.

Цель реализации программы:

развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование конкурентной среды, модернизация коммунальной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели будут решаться задачи: обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства; обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

В целях решения указанных задач определены показатели эффективности реализации программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование задачи/ показателя эффективности реализации программы | Единица измерен ия | Количественное значение  показателя эффективности реализации программы | | | | |
| 1 этап | 2 этап | | | 3 этап |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023-  2025 | 2026- 2030 |
| **Задача 1. Обеспечение населения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства** | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение аварийности объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 1.2. | Доля населения обеспеченного качественной питьевой  водой | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения | % | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 |
| **2. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем** | | | | | | | |
| 2.1. | Доля детей-сирот, детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного  жилищного фонда, и обеспеченных по  договорам найма |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и  коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к  заселению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, участвующих в Программе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Количество разработанных проектов,  предназначенных для определения сметной стоимости на  строительство (реконструкцию) инженерных сетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Количество реализованных проектов на строительство (реконструкцию) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

инженерных сетей

Источником информации достижения показателей эффективности программы являются отчёты исполнителя и участников программы, иная статистическая информация.

Методика расчета показателей эффективности программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерени  я | Источник информаци  и | Расчет |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, участвующих в Программе | % | Отчеты участников программы | *Ч*  *Дмс* *мс* 100%  *Ч*  *общ*  Дмс– доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей – участников Программы (%);  Чмс– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей – участников Программы;  Чобщ–общее количество молодых семей – участников Программы. |
| Снижение аварийности объектов  коммунально  й инфраструкту ры | % | Отчеты исполнител ей и  участников программы | Сав = Кт / Кп х 100, где  Кт – количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в  текущем периоде;  Кп – количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в предшествующем периоде. |
| Доля заключенных концессионн ых соглашений в отношении объектов  теплоснабжен  ия,  водоснабжени  я и  водоотведени | % | Отчеты исполнител ей и  участников программы | Дс= Кз / Кп х 100, где  Кз – количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  Кп – количество планируемых к заключению концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| я |  |  |  |
| Доля детей-  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализиро ванного  жилищного  фонда, и  обеспеченных по договорам найма | % | Отчеты исполнител ей и  участников программы | ДдсЖ= ЧдсЖ / ЧобщЖ х 100, где    ДдсЖ – доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, в общем количестве состоящих в списке на обеспечение в текущем году;  ЧдсЖ – количество детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, в общем количестве состоящих в списке на обеспечение в текущем году;  ЧобщЖ – общее количество детей-сирот, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в текущем году. |
| Доля детей-  сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственника  ми жилых помещений, у которых погашена задолженност ь по оплате за жилое помещение и  коммунальны  е услуги | % | Отчеты исполнител ей и  участников программы | Ддс3= ЧдсЗ / ЧобщЗ х 100, где    ДдсЗ – доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в текущем году;  ЧдсЗ – количество детей-сирот являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в общем количестве состоящих в списке на погашение задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в текущем году;  ЧобщЗ – общее количество детей-сирот являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, состоящих в списке на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги |
|  |  |  | в текущем году. |
| Доля детей-  сирот,  являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственника  ми жилых  помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению | % | Отчеты исполнител ей и  участников программы | ДдсР= ЧдсР / ЧобщР х 100, где    ДдсР – Доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению в текущем году;  ЧдсР – количество детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению в текущем году;  ЧобщР – общее количество детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, состоящих в списке на проведение мероприятий по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению в текущем году. |

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

снижение аварийности объектов коммунальной инфраструктуры от общего

количества объектов коммунальной инфраструктуры на 20 % к 2030 году; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, и обеспеченных по договорам найма 100% к 2030 году; доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, у которых погашена задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 100% к

2030 году;

доля детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений, для которых проведены мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению 100% к 2030 году;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве

молодых семей 100 % к 2030 году.

Срок реализации программы 2020 – 2030 годы в т.ч. по этапам:

1. этап – 2020 год;
2. этап – 2021 – 2025 годы; III этап – 2026 – 2030 годы.

Перечень мероприятий с объёмами и источниками финансового обеспечения программы представлен в Приложении.

Приложение к программе **Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения программы**

**«Обеспечение комфортным жильём и коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам | | | | | Исполнитель, участник программы |
| 1 этап | 2 этап | | | 3 этап |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023-  2025 | 2026  -  2030 |
| **Задача 1. Обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |  |
| 1.1. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное управление, город Кирово-Чепецк) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Управление ЖКХ  (исполнитель) |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Обеспечение полноты, достоверности, актуальности информации и своевременности ее размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ  (исполнитель)  Отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с  правоохранительными органами (участник) |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Управление муниципальным имуществом  (исполнитель)  Управление ЖКХ  (участник) |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Проведение ремонта, капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Управление ЖКХ  (исполнитель) |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Реконструкция систем водоснабжения мкр. Каринторф города Кирово-Чепецка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74268,0 | - | Управление  (исполнитель)  МКУ «Техцентр»  (участник) | ЖКХ | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 747,0 | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 7574,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани микрорайона  Каринторф города Кирово-Чепецка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Управление  (исполнитель) | ЖКХ | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 692,3 | 688,5 | 684,9 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | **Итого по задаче 1, в т.ч.** | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **74268,0** | **-** |  |  | |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **747,0** | **-** |
| **Бюджет муниципального образования** | **792,3** | **688,5** | **684,9** | **7574,7** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | - | - |
| **Задача 2. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем** | | | | | | | | |  | |
| 2.1. | Предоставление жилых помещений специализированного жилищного  фонда по договорам найма детямсиротам | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Управление  (исполнитель)  Отдел опеки  попечительства  (участник)  Сектор муниципальных закупок (участник) Управление муниципальным  имуществом (участник  МКУ «Техцент  (участник) | ЖКХ  и  )  р» | |
| Областной бюджет | 9453,8 | 6302,6 | 6302,6 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детей-сирот, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Отдел опеки  попечительства  (участник) | | и |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 12,1 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.3. | Мероприятия по подготовке (ремонт) жилых помещений к заселению детейсирот, являющихся нанимателями или | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Отдел опеки  попечительства (участник) | | и |
| Областной бюджет | 100,0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | членами семей нанимателей либо собственниками жилых помещений | образования |  |  |  |  |  | Сектор муниципальных закупок (участник)  МКУ «Техцентр»  (участник) | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4. | Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального  жилого дома | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Отдел по культуре,  спорту и  делам молодежи  (участник) | |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 56,4 | 56,4 | 56,4 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | МКУ «Техцентр» (участник) | |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.5.1. | Строительство инженерной инфраструктуры к детскому саду на 200 мест в мкр. 23 города Кирово-Чепецка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | МКУ «Техцентр» (участник) | |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документации и строительство  газопроводов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | Управление архитектуры, строительства землеустройства  (участник) | | и |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 345,6 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | **Итого по задаче 2, в т.ч.** | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | - | - |  | |  |
| **Областной бюджет** | **9553,8** | **6302,6** | **6314,7** | - | - |
| **Бюджет муниципального образования** | **56,4** | **402,0** | **56,4** | - | - |
| **Внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | **Всего по программе, в т.ч.** | **Всего по программе** | **10402,5** | **7393,1** | **7056,0** | **82589,7** |  |  | |  |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **74268,0** | - |  | |  |
| **Областной бюджет** | **9553,8** | **6302,6** | **6314,7** | **747,0** | - |
| **Бюджет муниципального образования** | **848,7** | **1090,5** | **741,3** | **7574,7** | - |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_